SCHULUNGEN & WORKSHOPS  /  SC-23

KI & Software kontrolliert einführen

Vorbereitung, Agenda, Ergebnisprotokoll und nächste Schritte für dieses konkrete Format.

SEVAREL ARBEITSMITTEL   ·   AUSGABE 30.09.2026   ·   PDF / WORD

# 01  Auftrag

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Verantwortliche Person: |  |
| Entscheidungsfrage: |  |
| Termin / Rollen: |  |

# 02  Vorbereitung

| ☐ | Vorhandenes Konzept und vereinbarter Projektumfang. |
| --- | --- |
| ☐ | Geplanter Startkorridor und bekannte Abhängigkeiten. |
| ☐ | Betroffene Nutzergruppen und verfügbare Unterstützung. |
| ☐ | Offene Fehler, Datenfragen und bisherige Testergebnisse. |

# 03  Agenda

| Minuten | Arbeitsblock | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 30 | Startbild | Ziel, Umfang und tatsächlichen Fertigstellungsstand abgleichen. |
| 50 | Menschen und Rollen | Betroffene Arbeit, Verantwortlichkeit und Qualifizierungsbedarf klären. |
| 60 | Pilot und Freigabe | Erprobung, Akzeptanzkriterien und Stop-Regeln festlegen. |
| 60 | Übergang und Betrieb | Kommunikation, Support, Rückfallweg und Übergabe planen. |
| 40 | Entscheidungspaket | Offene Bedingungen, Verantwortliche und nächsten Beschluss zusammenführen. |

# 04  Übung

Ein synthetisches Projekt ist technisch weitgehend fertig, aber Vertretung, Datenbereinigung und Support sind ungeklärt. Die Gruppe entscheidet, ob ein begrenzter Pilot möglich ist, welche Nutzer teilnehmen dürfen und welche Voraussetzungen einen breiten Start blockieren. Eine fehlende Freigabe wird nicht durch eine positive Statusampel ersetzt.

| Arbeitsnotizen zur Übung: |  |
| --- | --- |
| Beobachtung / offene Frage: |  |

# 05  Ergebnisse

| ☐ | Einführungsplan mit Etappen und Abhängigkeiten. |
| --- | --- |
| ☐ | Rollenbezogener Kommunikations- und Qualifizierungsplan. |
| ☐ | Checkliste für Pilot, Startfreigabe und Übergabe. |
| ☐ | Offene-Punkte-Liste mit Verantwortlichen und Entscheidungsbedarf. |

# 06  Beschlüsse und Übergabe

| Entscheidung / offene Frage | Beleg / Annahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |

# 07  Grenzen

Kein 24/7-Betriebsdienst, keine technische Fehlerbehebung im Workshop und keine automatische formelle Abnahme von Lieferleistungen. Zuständige Entscheider bleiben ausdrücklich benannt.

Nur freigegebene oder bereinigte Daten verwenden. Keine Zugangsdaten eintragen.