SCHULUNGEN & WORKSHOPS  /  SC-21

Programme auswählen & Nutzung verbessern

Vorbereitung, Agenda, Ergebnisprotokoll und nächste Schritte für dieses konkrete Format.

SEVAREL ARBEITSMITTEL   ·   AUSGABE 30.09.2026   ·   PDF / WORD

# 01  Auftrag

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Verantwortliche Person: |  |
| Entscheidungsfrage: |  |
| Termin / Rollen: |  |

# 02  Vorbereitung

| ☐ | Problemstellung und betrachtete Softwarekategorie. |
| --- | --- |
| ☐ | Vorhandene Kandidaten, sofern bereits bekannt. |
| ☐ | Kritische Prozesse, bestehende Schnittstellen und Rollen. |
| ☐ | Budget- und Zeitrahmen sowie unverzichtbare Einschränkungen. |

# 03  Agenda

| Minuten | Arbeitsblock | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 30 | Auswahlauftrag | Ziel, Betrachtungsraum und Entscheidungsträger festlegen. |
| 60 | Kriterien | Muss-Kriterien von gewichtbaren Anforderungen trennen. |
| 60 | Demofälle | Typische Arbeit, Ausnahme und Berechtigung mit derselben Prüfanweisung beschreiben. |
| 50 | Bewertung und Kosten | Skala, Gewichtung, Belege und Kostenhorizont vereinbaren. |
| 40 | Nächste Schritte | Zuständigkeiten, Anbieterfragen und Termin der Entscheidung vorbereiten. |

# 04  Übung

Zwei synthetische Angebote erhalten unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Nachweislücken. Die Gruppe trennt eine im Test beobachtete Fähigkeit von einer Aussage auf einem Produktblatt. Anschließend werden die Gewichte leicht verändert. Wechselt dadurch die Empfehlung, muss das Ergebnis als empfindlich gegenüber den Annahmen kenntlich bleiben.

| Arbeitsnotizen zur Übung: |  |
| --- | --- |
| Beobachtung / offene Frage: |  |

# 05  Ergebnisse

| ☐ | Versionierte Kriterienmatrix mit begründeter Gewichtung. |
| --- | --- |
| ☐ | Drehbuch für vergleichbare Demos. |
| ☐ | Vorlage zur Erfassung von Belegen, offenen Fragen und Kosten. |
| ☐ | Ein abgestimmter nächster Auswahl- und Entscheidungsablauf. |

# 06  Beschlüsse und Übergabe

| Entscheidung / offene Frage | Beleg / Annahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |

# 07  Grenzen

Keine vollständige Marktrecherche und kein verbindlicher Sieger für ungeprüfte Software. Rechtliche Vertragsprüfung und technisch tiefe Sicherheitsbewertung benötigen einen eigenen Auftrag und passende Fachkompetenz.

Nur freigegebene oder bereinigte Daten verwenden. Keine Zugangsdaten eintragen.